- MEMORIAL DESCRITIVO

1 OBJETO: Prestação de Serviços de jardinagem, roçada, varrição, retirada de ervas daninhas, limpeza, corte de grama, pintura de meio fio e poda nos domínios de diversas EMEF’S e EMEI’S no Município de Campo Bom- RS.

2 LOCAIS: em anexo.

- 3 PRAZO: 12 meses.

- 4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: deverá ser executado 02 manejos mensais por unidade.

- 5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Contratação para efetivação dos seguintes serviços:

- --Plantio, substituição e cuidados das árvores, folhas e folhagens;

- --Jardinagem;

- --Limpeza e manutenção do espaço;

- -- Retirada de ervas daninhas;

- -- Roçada e varrição;

- -- corte de grama;

- -- Podas;

- -- Pintura de meio fio;

- -- Recolhimento e transporte do entulho vegetal gerado até a central de tratamento de resíduos do município de Campo Bom;

- 6 DESCRIÇÃO DA EQUIPE: fornecerá um encarregado (com CNH compatível ao veículo) e quatro servidores para execução dos serviços. Um veículo para transporte dos funcionários e ferramentas, tão como, para o transporte dos resíduos gerados, todas as ferramentas e maquinários necessários.

- 7 MEDIÇÕES: serão realizadas mensalmente, para pagamento total todas as unidades deverão ter sido atendidas conforme cronograma de execução, atendendo integralmente os serviços pertinentes previstos neste memorial com a respectiva equipe.

- O(s) licitantes deverão considerar na elaboração da proposta:

- a) Executará os serviços atendendo taxativa e rigorosamente, às determinações exaradas pela Administração Municipal no curso da prestação dos serviços, objetivando a adequada execução dos mesmos, bem como interrupções ou paralisações dos serviços e reinicio dos mesmos;

- b) Obedecerá às normas de segurança e higiene do trabalho, e o fornecimento de todo o equipamento de proteção individual-EPI necessários a segurança das pessoas utilizadas na prestação de serviços;

- c) Respeitará as propriedades circunvizinhas aos locais onde os serviços serão prestados de tal sorte que não sofram qualquer dano em razão da execução dos mesmos.

- d) Substituirá, sempre que exigido pelo Município, o profissional cuja atuação, permanência ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório para a execução dos serviços;

- e) Prestará os serviços empregando a melhor técnica aplicável ao caso, devendo fazer uso de profissionais qualificados, responsabilizando-se pela correta execução dos mesmos, e por tudo o que se fizer necessário para a perfeita realização do objeto, bem como observar todas as normas e cautelas legais e administrativas atinentes;

- f) fornecerá equipe e ferramentas compatíveis com os serviços, atendendo taxativa e rigorosamente o cronograma estipulado.

- g) fornecerá equipamentos e ferramentas para execução do objeto como: Vassouras, pás, enxadas, foices, máquinas de corte de grama, roçadeira, motosserras, carrinhos de mão, baldes, ferramentas de jardins, sacos plásticos, veículo para transporte de funcionários, ferramentas equipamentos e resíduos etc.

CAMPO BOM

30/06/2022